上海市林地管护设施布局规划

（2021—2030）

规划文本

上海市绿化和市容管理局

上海市规划和自然资源局

2023年12月

目    录

1总则	3

1.1 规划期限与范围	3

1.2 建设内容	3

1.3 规划依据	4

1.4 总体目标	5

1.5 建设原则	5

1.6 规划成果	6

2林地管护设施现状	6

3设施选址和要求	7

3.1 设施选址	8

3.2建设要求	8

3.3备案要求	8

4 建设标准和服务范围	8

4.1 建设标准	8

4.2 服务范围	9

5现有公益林中规划建设总量及计划用地需求	10

5.1现有公益林中规划建设总量	10

5.2现有公益林中计划用地需求	11

5.3现有公益林中需备案的林地管护设施	13

6 2023年至2030年规划新造林中预留	13

7 2023年至2030年需建设和备案总量	14

8保障措施	14

8.1 加强组织领导	14

8.2 落实建设资金	15

8.3 严格执行程序	15

8.4强化事后监管	15

# 1总则

## 1.1 规划期限与范围

规划期限：2021年1月至2030年12月。

规划范围：为进一步加强林地管护设施建设，夯实公益林管理基础，按照“集约用地、布局优化、功能提升”的原则，2021至2030年继续在全市纳入生态补偿范围的公益林内规划建设管护设施。

至2020年底，全市森林面积为175.8万亩，其中纳入生态补偿范围的公益林面积72.5万亩。至2022年底，本市森林总面积为189.7万亩，其中纳入生态补偿范围的公益林面积为78.1万亩。

## 1.2 建设内容

道班房：用于存放养护作业工具、养护人员用餐、休息和如厕等。

管理用房：用于病虫害监测与实验检疫、野生动物疫源疫病监测与实验，以及办公、培训、科普、用餐和如厕等功能服务。

物资储备库：用于储备农药、化肥、防台防汛物资，存放作业机械等。

微型消防站：用于小火扑救，配备必要的消防器材和物资。

配套场地：用于物资调运、停放养护设施和车辆等。

粉碎场：用于林地养护作业产生的枝条等剩余物的堆放、粉碎、转运及土壤改良作业，并配置必要的管理房、作业工棚等。

泵房：用于林地灌溉和排涝作业。

## 1.3 规划依据

### 1.3.1 法律法规

（1）《中华人民共和国土地管理法》

（2）《中华人民共和国森林法》

（3）《上海市森林管理规定》

（4）《森林病虫害防治条例》

### 1.3.2 标准规范

（1）《林地分类》(LY/T1812-2009)

（2）《森林防火工程技术标准》(LYJ127-2012)

（3）《生态公益林建设技术规程》(DG/TJ08-2058-2017)

### 1.3.3 有关文件

（1）《关于完善设施农业用地管理促进设施农业健康发展的通知》(沪规划资源施〔2020〕591号）

（2）《关于进一步明确和优化本市设施农业项目手续办理相关要求的通知》(沪规划资源施〔2021〕303号）

（3）《上海市人民政府办公厅转发市绿化市容局<关于进一步加强本市森林资源管理工作的若干意见>的通知》（沪府办〔2017〕12号）

（4）《上海市人民政府办公厅转发市绿化市容局<关于完善本市公益林管理制度的意见>的通知》（沪府办〔2017〕62号）

（5）《上海市突发性有害生物灾害事件应急预案》

（6）《上海市处置森林火灾应急预案》

### 1.3.4 相关规划

（1）《上海市城市总体规划（2017-2035年)》

（2）《上海市生态空间建设和市容环境优化“十四五”规划》

（3）《上海市林业“十四五”规划》

（4）《上海市森林和林地保护利用规划（2023-2035年）》

## 1.4 总体目标

### 1.4.1设施覆盖率100%

纳入生态补偿范围的公益林地管护设施覆盖率达到100%。

### 1.4.2 设施使用率100%

林地管护设施100%用于林业监测和林地管护用途。

### 1.4.3功能服务面100%

所建林地管护设施能够满足周边公益林管理、养护、服务等功能性需求，做到按需配置。

## 1.5 建设原则

### 1.5.1坚持节约用地，科学合理选址

根据公益林管护实际需求配套建设林地管护设施，坚持最严格的节约用地制度，在控制总量的前提下，盘活存量，用好增量。在设施选址方面，应选择林中空地或疏林区域，减少或不占林地，将设施对林地的影响降低到最低限度。

### 1.5.2坚持林地林用，严格监督管理

严禁建设与林地管护工作无关的设施，严禁承担与林地管理、养护、服务工作无关的功能，严禁将林地管护设施用于非林地管护用途。新建林地管护设施，要注重将不同功能的设施进行整合建设，提升设施的服务能力和服务范围。属地林业主管部门对林地管护设施建设和管理严格把关，严格监管，确保其用途合规。

### 1.5.3 坚持规划引导，突出建设重点

林地管护设施的建设是一项永续的系统工程。林地管护设施的建设要坚持规划引领，按照用地标准规划建设总量和建设布局。对现状林地计划建设管护设施予以明确，对已建管护设施符合条件予以备案，并对2023年至2030年期间新造林地块，留出林地管护设施建设空间。建设过程中要突出建设重点，优先选择规模大、生态价值高、权属明晰、责任明确的公益林范围内实施林地管护设施建设。

## 1.6 规划成果

规划成果由规划文本、图表和规划文本说明三部分组成，三者互为补充、不可分割。规划文本对林地管护设施的内容、目标任务、计划进度和管理等作出要求；图表和规划文本说明对规划文本进行补充和说明。

# 2林地管护设施现状

2009年以前，本市各区主要通过租借房屋或利用已有各类房屋，形成林地管护设施。2009年以来，按照《加强本市林地管护设施建设管理的若干意见（试行）》(沪规土资综〔2009〕1072号）、《关于进一步完善设施农用地管理支持设施农业健康发展的通知》(沪规土资综〔2016〕227号）、《关于切实加强和规范本市存量设施农用地管理的通知》(沪规土资综〔2017〕363号）和《关于完善设施农业用地管理促进设施农业健康发展的通知》（沪规划资源施〔2020〕591号）、《关于进一步明确和优化本市设施农业项目手续办理相关要求的通知》（沪规划资源施〔2021〕303号）文件要求，组织实施林地管护设施建设，并通过备案盘活存量设施。

经排摸，2009年至2022年期间，全市已建成各类林地管护设施293处，用地总面积292.6亩，其中按规定已办理备案手续的林地护设施有206处，用地总面积242.8亩；未办理备案手续的各类林地管护设施87处，用地总面积49.8亩。（详见表1）。

表1 本市林地管护设施现状

| 辖 区 | 2009年后（含）备案的设施 |  | 2009年后（含）未备案的设施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量（处） | 占地（亩） | 数量（处） | 占地（亩） |
| 闵行区 | 40 | 10.3 | / | / |
| 宝山区 | 11 | 8.3 | 4 | 0.9 |
| 嘉定区 | 1 | 0.8 | 22 | 15.7 |
| 浦东新区 | / | / | 31 | 24.8 |
| 金山区 | 30 | 28.3 | 3 | 1.6 |
| 松江区 | 3 | 2.8 | 1 | 0.2 |
| 青浦区 | 113 | 184.3 | 14 | 3.3 |
| 奉贤区 | 1 | 1.8 | 10 | 3.1 |
| 崇明区 | 7 | 6.2 | 2 | 0.2 |
| 临港新片区 | / | / | / | / |
| 合 计 | 206 | 242.8 | 87 | 49.8 |

# 3设施选址和要求

## 3.1 设施选址

要按照本市林地保护利用规划和林地管护设施布局规划，坚持规划引领，主要在生态廊道和公益林范围内合理选址。

要选择在林地集中、出入方便、易于发挥管护设施功能和便于管护设施维护的区域；应充分利用现有道路和管线设施，减少道路和管线建设量；应尽量避让林木，少占林地。

# 3.2建设要求

在公益林相对集中区域，或一个作业区域建设道班房及其配套场地。

在每个涉林乡镇（街道）域内公益林面积1000亩以上，或者集中连片3000亩以上公益林区域，将管理用房、物资储备库和微型消防站等设施集中一处，建成管护设施综合管理服务区，并建设配套场地。

# 3.3备案要求

对之前已建林地管护设施，应满足以下条件予以备案：（1）纳入生态补偿公益林范围内；（2）产权清晰，归乡镇（街道）、村集体所有；（3）符合林地管理、养护和服务功能；（4）空间布局合理。对本规划中需要备案的现有林地管护设施，在办理备案手续时，应进行现场核查，对不符合上述条件的林地管护设施不予报备。

# 4 建设标准和服务范围

## 4.1 建设标准

《上海市设施农业用地标准（试行）》文件中, 明确规定林地管护设施功能定位和建设标准（详见表2）。

# 表2 林地管护设施用地标准

| 设施名称 |  | 建设内容 | 建设标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 道班房 |  | 养护工具存放，养护人员用餐、休息和如厕等。 | <100㎡ |
| 道班房配套场地 |  | 养护设施和车辆停放，带棚。 | <100㎡ |
| 泵房 |  | 灌溉和排涝。 | ≤50㎡ |
| 管理用房 |  | 病虫害监测与实验检疫、野生动物疫源疫病监测与实验，以及办公、培训、科普、就餐和如厕等。 | ≤300㎡（2层，共600㎡，檐高≤8m） |
| 物资储备库 |  | 农药、化肥以及作业机械等物资储备。 | <100㎡ |
| 微型消防站 |  | 防火物资和设备设施存放。 | ≤50㎡ |
| 管理用房、物资储备库和微型消防站的配套场地 |  | 养护作业车辆停放、物资调运和机械设备维修等（按照管理用房、物资储备库和微型消防站的用地面积1:2配备）。 | <900㎡ |
| 粉碎场 | 工棚 | 粉碎作业。 | ≤200㎡ |
|  | 管理房 | 工具存放、办公、就餐、如厕等。 | <100㎡ |
|  | 堆放场 | 枝条的堆放，土壤改良、粉碎物堆放和转运。 | <2000㎡ |

## 4.2 服务范围

《上海市设施农业用地标准（试行）》中, 明确规定各类林地管护设施服务范围（详见表3）。

表3 林地管护设施服务范围

| 设施名称 |  | 服务范围 |
| --- | --- | --- |
| 道班房及配套场地 |  | 不少于500亩 |
| 泵房 |  | 不少于500亩 |
| 综合管理服务区 | 管理用房 | 公益林面积1000亩以上的每个乡镇（街道）或集中连片3000亩以上的片林 |
|  | 物资储备库 |  |
|  | 微型消防站 |  |
|  | 配套场地 |  |
| 粉碎场 | 工棚 | 各区公益林总面积2万亩以下的可建设1处；2-8万亩建设2处；8-20万亩建设3处；20万亩以上建设4处。 |
|  | 管理房 |  |
|  | 堆放场 |  |

# 5现有公益林中规划建设总量及计划用地需求

## 5.1现有公益林中规划建设总量

按照《上海市设施农业用地标准（试行）》中明确的林地管护设施用地标准，至2022年底，现有公益林78.1万亩，共需配套管护设施（含配套场地）2752处，用地总面积约880.8亩。其中，道班房及配套场地1284处，用地面积385.0亩，占总面积的43.8%；综合管理服务区及配套场地165处，用地面积334.0亩,占总面积的37.9%；粉碎场19处，用地面积65.5亩，占总面积7.4%；泵房1284处，用地面积96.3亩，占总面积10.9%。市属国有公司管理的公益林管护设施量已纳入属地化统筹。（详见表4）。

表4 林地管护设施建设总量测算表

| 权属单位 | 公益林面积（亩） | 1000亩以上的镇 | 3000亩以上片林数 | 管护设施数量（处） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 道班房及配套场地200㎡ | 综合管理服务区及配套场地1350㎡ | 粉碎场2300㎡ | 泵房50㎡ |
| 闵行区 | 13725 | 6 | 1 | 27 | 7 | 1 | 27 |
| 宝山区 | 9735 | 4 | 0 | 19 | 4 | 1 | 19 |
| 嘉定区 | 49290 | 9 | 1 | 98 | 10 | 2 | 98 |
| 浦东新区 | 47715 | 16 | 7 | 95 | 23 | 2 | 95 |
| 金山区 | 60210 | 10 | 7 | 120 | 17 | 2 | 120 |
| 松江区 | 64320 | 12 | 2 | 128 | 14 | 2 | 128 |
| 青浦区 | 69720 | 10 | 8 | 139 | 18 | 2 | 139 |
| 奉贤区 | 69420 | 11 | 9 | 138 | 20 | 2 | 138 |
| 崇明区 | 240765 | 24 | 23 | 481 | 47 | 4 | 481 |
| 临港新片区 | 19778 | 4 | 1 | 39 | 5 | 1 | 39 |
| 城投公司 | 8865 | / | / | / | / | / | / |
| 光明集团 | 84300 | / | / | / | / | / | / |
| 上实公司 | 32055 | / | / | / | / | / | / |
| 地产集团 | 4155 | / | / | / | / | / | / |
| 土储中心 | 6465 | / | / | / | / | / | / |
| 合 计 | 780518 | 106 | 59 | 1284 | 165 | 19 | 1284 |
| 面积小计（亩） |  |  |  | 385 | 334 | 65.5 | 96.3 |
| 用地比例 |  |  |  | 43.8% | 37.9% | 7.4% | 10.9% |
| 管护设施（含配套场地）（处） |  |  |  | 2752 |  |  |  |
| 用地总面积（亩） |  |  |  | 880.8 |  |  |  |

## 5.2现有公益林中计划用地需求

按照节约集约、一次规划、分步实施的原则，经与各区充分对接，根据设施备案属地化原则，至2022年底，在现有78.1万亩公益林中，全市各区共计划新建林地管护设施352处，用地总面积约219.0亩。其中，计划新建道班房及配套场地209处，用地面积61.8亩；计划新建综合管理服务区及配套场地53处，用地面积99.9亩；计划新建枝条粉碎场15处，用地面积51.7亩；计划新建泵房75处，用地面积5.6亩（详见表5）。

表5 全市现有公益林计划建设林地管护设施量

## 5.3现有公益林中需备案的林地管护设施

对已经建成的林地管护设施，经核实后符合条件的进行备案。经排摸，全市需要备案的林地管护设施87处，占地面积49.8亩。（见表1、表6）。

表6 各区需备案的现有林地管护设施

# 6 2023年至2030年规划新造林中预留

2023年至2030年，根据《上海市森林和林业保护利用规划》（2023-2035年），规划新增森林面积29万亩,较之2016年-2020年期间新增林地建设面积19万亩，增加10万亩。预计将增加林地管护设施1271处，占地面积约461亩。基于现状林地中计划建设设施量尚未完全实施，2023年至2030年规划新造林中预留70%计划建设设施量，即预留林地管护设施890处，占地面积约323亩。其中，道班房及配套场地约406处，用地面积约122亩；综合管理服务区及配套场地约68处，用地面积约137亩；粉碎场约10处，用地面积约34亩；泵房约406处，用地面积约30亩。

# 7 2023年至2030年需建设和备案总量

综上所述，2023年至2030年，全市共计划新建和需要备案的林地管护设施1329处，用地总面积约591.8亩（详见表7）。具体备案流程将另行制定。

表7 全市2023年至2030年计划建设和备案林地管护设施量

| 类别 | 设施数量（处） | 用地面积（亩） |
| --- | --- | --- |
| 现有公益林中计划建设 | 352 | 219.0 |
| 规划新造林中预留计划建设 | 890 | 323.0 |
| 需备案的现有设施 | 87 | 49.8 |
| 合 计 | 1329 | 591.8 |

# 8保障措施

## 8.1 加强组织领导

各区要充分认识林地管护设施建设对加强公益林管理的重要意义，以“林长制”为抓手，严格落实三级林长林地管护设施建设管理主体责任。区规划资源、林业主管部门密切配合、强化指导，完善管理制度，明确备案程序，规范操作路径，确保规划落实落地。

## 8.2 落实建设资金

落实林地管护设施建设养护资金，确保资金充足并落实到位。在资金的审批和利用上，既要严格审批，从严把关，又要简化程序，提高效率，确保建设养护资金规范、合理和安全使用。

## 8.3 严格执行程序

根据《关于完善设施农业用地管理促进设施农业健康发展的通知》(沪规划资源〔2020〕591号）和《关于进一步明确和优化本市设施农业项目手续办理相关要求的通知》(沪规划资源施〔2021〕303号）的相关规定，严格执行用地备案制度。属地政府或受其委托的林地林木权属人为林地管护设施的建设主体。

## 8.4强化事后监管

林地管护设施监管实行属地负责制。区规划资源、林业主管部门等要加强协作联动，形成监管机制。严格按照“林地林用”的原则和设施功能定位，对建成后的林地管护设施，加强日常执法巡查，对违法违规行为按有关规定予以查处。

附件：1. 全市现有公益林计划建设林地管护设施表

2．全市现有公益林中需备案林地管护设施表

3. 全市现有公益林计划建设林地管护设施布局示意图